L’entraide à porter de main

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE · PHASE 3 Cahier des charges fonctionnel et technique Spécification structurée selon UML

VERSION 2.0 — 19 octobre 2026 REMPLACE Version 1 du 15 octobre 2026 PÉRIMÈTRE MVP web responsive mobile-first, évolutif vers une PWA STATUT Document de travail à valider par la MOA

Plateforme d’entraide et de services de proximité · Abidjan, Côte d’Ivoire v2.0

Statut du document. Version 2.0 de travail, construite à partir du cahier des charges UML v1 et du cadrage Phase 1 (18 besoins). Chaque point porte un statut : Validé (décidé par le porteur du projet), Proposé (recommandation de l’équipe, à valider) ou Ouvert (question à arbitrer). Rien n’est présenté comme décidé s’il n’a pas été validé.

# 0. Ce qui change par rapport à la v1

| # | Écart constaté en v1 | Traitement en v2 | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ville « non fixée » (§3.3, §18) | Abidjan est la ville pilote ; ajout d’un référentiel des communes (§3.4) | Validé (ville) Proposé (liste de zones) |
| 2 | Pas de distinction bénévole / rémunéré alors que le cadrage Phase 1 l’exige (besoins 2, 5, 6) | Nouvel attribut « nature » de l’annonce (§7) | Proposé |
| 3 | Pas d’attribut de rôle sur Utilisateur (modérateur, administrateur) | Ajout de l’attribut « rôle » et de « commune » (§7) | Proposé |
| 4 | Coordonnées masquées par défaut (RM-05) vs fiche prestataire avec coordonnées publiées sur consentement (besoin 7) | Le contact est révélé aux seuls utilisateurs connectés, selon le choix de l’auteur (§6, §11) | Proposé |
| 5 | 18 besoins du cadrage non rattachés au périmètre | Matrice de traçabilité besoins → MVP / après MVP / hors périmètre (§3.5) | Proposé |
| 6 | Palette « de travail » | Palette v2 extraite du logo, détaillée dans la Charte graphique v2 | Proposé |
| 7 | Prestations aux mineurs et aide aux personnes vulnérables non cadrées | Règles dédiées RM-12 et RM-13 ; services pour personnes vulnérables hors MVP (§3.2) | Proposé |

# 1. Présentation et objectifs

Soutrali est une plateforme d’entraide et de services de proximité entre habitants d’une même ville de Côte d’Ivoire. Elle permet de demander un coup de main, de proposer une compétence ou un service, de trouver une aide ponctuelle ou une petite mission, puis de prendre contact. Signature : « L’entraide à porter de main ».

Le projet a un double objectif : (1) livrer un MVP utile aux habitants d’Abidjan ; (2) expérimenter une méthode de travail collaboratif reproductible (IA, développeurs, chefs de projet, MOA) de l’idée à la présentation à la maîtrise d’ouvrage.

## 1.1 Objectifs métier

- Permettre à un habitant de publier une demande d’aide ou une offre de service.

- Permettre de découvrir et rechercher les annonces par ville, commune, catégorie et mot-clé.

- Faciliter une prise de contact simple, sans exposer inutilement les données personnelles.

- Permettre aux utilisateurs de suivre et gérer leurs annonces.

- Permettre le signalement et donner aux modérateurs les moyens de traiter les abus.

- Distinguer clairement ce qui est déclaré par l’utilisateur de ce qui est vérifié.

## 1.2 Indicateurs d’évaluation du pilote

Issus du cadrage Phase 1. Aucun seuil de réussite n’est fixé à ce stade ; il sera défini avec la MOA avant le lancement du pilote.

| Indicateur | Mesure |
| --- | --- |
| Utilisateurs testeurs | Nombre de personnes ayant utilisé le prototype |
| Annonces | Demandes publiées ; offres publiées |
| Mises en relation | Contacts initiés |
| Réponse | Part des demandes ayant reçu au moins un contact |
| Satisfaction | Part des demandes déclarées satisfaites |
| Facilité | Temps nécessaire pour publier une annonce |
| Confiance | Nombre d’annonces signalées ; délai de traitement |
| Qualitatif | Difficultés rencontrées pendant les tests |

Ces indicateurs seront interprétés avec prudence : petit échantillon, durée limitée.

# 2. Méthode UML et conventions

Le cahier des charges combine des exigences textuelles vérifiables et cinq diagrammes UML en PlantUML (cas d’utilisation, classes, séquence, activité, états). Les diagrammes sont placés en annexe A et doivent rester cohérents avec les règles métier. Conventions : identifiants F-xx (fonctionnalités), RM-xx (règles métier), NF-xx (non fonctionnel), CA-xx (critères d’acceptation), D-xx (décisions).

# 3. Périmètre fonctionnel

## 3.1 Inclus dans le MVP

| ID | Fonctionnalité | Description | Priorité | v2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Compte et authentification | Inscription, connexion, déconnexion, récupération d’accès. Méthode d’inscription à décider (D-04). | Essentiel | Inchangé |
| F-02 | Profil utilisateur | Nom d’affichage, commune, courte présentation, canaux de contact choisis et leur visibilité. | Essentiel | Modifié |
| F-03 | Publier une annonce | Demande ou offre ; nature bénévole ou rémunérée ; catégorie ; description ; commune/quartier ; disponibilité ; budget indicatif si rémunéré. | Essentiel | Modifié |
| F-04 | Explorer les annonces | Liste paginée, détail, mots-clés, filtres commune / catégorie / type / nature. | Essentiel | Modifié |
| F-05 | Gérer ses annonces | Modifier, retirer, clôturer, marquer « besoin satisfait », consulter l’historique. | Essentiel | Modifié |
| F-06 | Contacter un auteur | Contact via le canal choisi par l’auteur, réservé aux utilisateurs connectés ; trace de l’interaction (D-05). | Essentiel | Modifié |
| F-07 | Signaler un contenu | Motif, détails, suivi du statut. | Essentiel | Inchangé |
| F-08 | Modération | File de signalements, masquer/restaurer, suspendre un compte, historique. | Essentiel | Inchangé |
| F-13 | Référentiels | Gestion par l’administrateur des catégories et des communes/zones d’Abidjan. | Essentiel | Nouveau |
| F-09 | Notifications | Confirmation de publication, événements majeurs. | Souhaitable | Inchangé |

## 3.2 Hors MVP

| ID | Élément | Raison / condition de réexamen |
| --- | --- | --- |
| F-10 | Évaluations réciproques après échange | Exige un dispositif de contrôle contre les abus ; après validation du pilote. |
| F-11 | Paiement en ligne, portefeuille, séquestre | Complexité financière et réglementaire ; pas nécessaire pour tester l’utilité. |
| F-12 | Géolocalisation temps réel | Données sensibles et coût ; la commune suffit. |
| F-14 | Aide aux personnes vulnérables (besoin 11) | Exige vérification et règles de sécurité renforcées. |
| F-15 | Collectes d’argent et actions collectives (besoin 12) | Règles spécifiques de vérification et de publication. |
| F-16 | Fiches enrichies (photos de réalisations, avis) | Après le MVP, si besoin établi. |
| — | Application native Android/iOS ; vérification d’identité exhaustive ; livraison intégrée | Déjà exclus en v1 et par le cadrage. Évolution possible vers une PWA. |

## 3.3 Hypothèses

- Validé : la ville pilote est Abidjan.

- Proposé : langue initiale française ; langues locales ultérieurement.

- Ouvert : modèle économique, hébergement, budget, nom de domaine.

- Ouvert : règles de conservation des données et exigences juridiques applicables en Côte d’Ivoire (à faire valider par une source juridique compétente ; aucune affirmation n’est faite dans ce document).

## 3.4 Référentiel géographique (Proposé)

Proposition de niveau « commune » obligatoire et « quartier » en texte libre facultatif, pour éviter de maintenir un référentiel de quartiers dès le départ. Liste des communes du district d’Abidjan retenue comme base de travail, à confirmer par la MOA : Abobo, Adjamé, Anyama, Attécoubé, Bingerville, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port-Bouët, Songon, Treichville, Yopougon. Une zone « Plusieurs communes / déplacement possible » est ajoutée pour les prestataires mobiles.

## 3.5 Matrice de traçabilité : besoins du cadrage → périmètre

| Besoin (Phase 1) | Réponse dans le produit | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| 1 Trouver quelqu’un pour un problème | Recherche commune + catégorie + mot-clé (F-04) | MVP |
| 2 Publier une demande d’aide | Annonce de type DEMANDE (F-03) | MVP |
| 3 Proposer ses compétences | Annonce de type OFFRE (F-03) | MVP |
| 4 Trouver un service dans une ville | Filtres (F-04) | MVP |
| 5 Aide ponctuelle (bénévole) | Attribut nature = BENEVOLE (F-03) | MVP |
| 6 Petite mission rémunérée | Catégorie « Petites missions » + nature RÉMUNÉRÉE | MVP |
| 7 Visibilité des petits prestataires | Profil + annonces OFFRE ; coordonnées selon consentement (F-02) | MVP (version simple) |
| 8 Besoins domestiques | Catégorie dédiée ; vigilance sécurité du domicile (RM-14) | MVP, avec avertissements |
| 9 Études et formation | Catégorie Éducation ; règles mineurs (RM-12) | MVP, avec règles |
| 10 Aide numérique / administrative | Catégorie dédiée ; mention « pas de garantie de résultat » (RM-10) | MVP |
| 11 Personnes vulnérables | — | Hors MVP (F-14) |
| 12 Actions collectives | — | Hors MVP (F-15) |
| 13 Réduire le temps de recherche | Catalogue unique filtrable (F-04) | MVP |
| 14 Mise en relation | Contact (F-06) | MVP |
| 15 Confiance | Signalement, modération, mention déclaré/vérifié (F-07, F-08, RM-11) | MVP (élémentaire) |
| 16 Suivre ses demandes | Mes annonces, clôture, « besoin satisfait » (F-05) | MVP |
| 17 Disponibilités | Champ texte libre de disponibilité | MVP (simple) |
| 18 Activité économique locale | Effet à mesurer, non garanti | Indicateur |

# 4. Acteurs et responsabilités

| Acteur | Description | Droits principaux |
| --- | --- | --- |
| Visiteur | Non connecté | Voir les annonces publiques, rechercher, s’inscrire / se connecter. Ne voit pas les coordonnées. |
| Utilisateur | Habitant inscrit | Profil, publier et gérer ses annonces, contacter, signaler. Peut être demandeur et prestataire/volontaire (rôles métier, pas types de compte). |
| Modérateur | Personne autorisée | Examiner les signalements, masquer/restaurer, proposer une suspension. |
| Administrateur | Responsable plateforme | Rôles, catégories, communes, paramètres, comptes modérateurs, suspension. |

# 5. Cas d’utilisation

Le diagramme est en annexe A.1. Les cas UC-01 à UC-04 de la v1 (publier, rechercher, contacter, traiter un signalement) restent valides avec les ajustements ci-dessous.

| Cas | Ajustement v2 |
| --- | --- |
| UC-01 Publier une annonce | Saisie de la nature (bénévole/rémunérée) et de la commune. Budget proposé seulement si rémunérée. Avertissement si la catégorie est sensible. |
| UC-02 Rechercher | Filtres : commune, catégorie, type, nature, mot-clé. |
| UC-03 Contacter | Réservé aux connectés. Le canal affiché est celui choisi par l’auteur (D-05). Une interaction est enregistrée. Possibilité de bloquer et de signaler. |
| UC-04 Traiter un signalement | Inchangé. |
| UC-05 Marquer « besoin satisfait » (nouveau) | L’auteur clôture une demande en indiquant qu’elle a été satisfaite (alimente l’indicateur du pilote). |
| UC-06 Gérer référentiels (nouveau) | L’administrateur crée, désactive ou renomme catégories et communes. |

# 6. Règles métier

RM-01 à RM-10 de la v1 sont conservées. Modifications et ajouts :

| ID | Règle | Statut |
| --- | --- | --- |
| RM-05 (modifiée) | Les coordonnées privées ne sont jamais visibles des visiteurs non connectés. Un utilisateur choisit quels canaux il rend visibles aux utilisateurs connectés (consentement explicite et révocable). | Proposé |
| RM-11 (nouvelle) | L’interface distingue « informations déclarées par l’utilisateur » et « informations vérifiées ». Tant qu’aucune vérification n’existe, aucune mention « vérifié » n’est affichée. | Proposé |
| RM-12 (nouvelle) | Une annonce portant sur un mineur (cours, garde, accompagnement) doit être publiée par un adulte ; aucune donnée permettant de localiser ou d’identifier un mineur n’est publiée (nom complet, école, adresse). Âge minimum d’inscription à décider (D-11). | Proposé |
| RM-13 (nouvelle) | Les annonces d’aide à des personnes vulnérables, les collectes d’argent et les appels à dons sont interdits en MVP et signalables. | Proposé |
| RM-14 (nouvelle) | Pour les services à domicile, un message de prudence est affiché (rencontrer dans un lieu adapté ou informer un proche, etc.). Le contenu exact est à valider avec la MOA. | Proposé |
| RM-15 (nouvelle) | Une annonce de nature BENEVOLE ne peut pas comporter de budget. Une aide bénévole n’est pas présentée comme une prestation commerciale. | Proposé |
| RM-16 (nouvelle) | Un utilisateur a un rôle unique parmi UTILISATEUR, MODERATEUR, ADMINISTRATEUR. Les droits sont vérifiés côté serveur. | Proposé |

# 7. Modèle de données

Le diagramme de classes v2 est en annexe A.2. Évolutions : classe Commune ; attributs role, commune (Utilisateur) ; attributs nature, commune, quartier (Annonce) ; attribut visibiliteContact (Utilisateur). Les types restent indicatifs jusqu’à la conception technique.

## 7.1 Énumérations

TypeAnnonce      = {DEMANDE, OFFRE}

NatureAnnonce    = {BENEVOLE, REMUNEREE}                      (v2)

RoleUtilisateur  = {UTILISATEUR, MODERATEUR, ADMINISTRATEUR}  (v2)

StatutCompte     = {ACTIF, SUSPENDU, SUPPRIME}

StatutAnnonce    = {BROUILLON, EN_REVUE, PUBLIEE, MASQUEE, CLOTUREE, REFUSEE}

StatutInteraction= {OUVERTE, REPONDUE, FERMEE, SIGNALEE}

StatutSignalement= {NOUVEAU, EN_COURS, TRAITE, CLASSE_SANS_SUITE}

IssueCloture     = {SATISFAITE, NON_SATISFAITE, ABANDONNEE}   (v2, pour les indicateurs)

# 8. Exigences non fonctionnelles

NF-01 à NF-10 de la v1 sont conservées (responsive dès 360 px, LCP ≤ 2,5 s au 75e percentile sur les pages clés, sécurité, confidentialité, accessibilité WCAG 2.2 AA, compatibilité, résilience, maintenabilité, traçabilité). Cibles à valider par la MOA ; aucun engagement contractuel à ce stade. Ajouts :

| ID | Domaine | Exigence |
| --- | --- | --- |
| NF-11 | Réseau variable | Pages légères, pas de média lourd obligatoire, saisies conservées en cas de coupure ; les seuils de poids de page seront définis après mesure sur appareils réels. |
| NF-12 | Marque | Conformité à la Charte graphique v2 (palette, typographie, tokens, accessibilité). |
| NF-13 | Reproductibilité | Dépôt unique versionné, procédures documentées dans README.md et dans la documentation technique, de sorte qu’un nouvel intervenant puisse reprendre le travail. |

# 9. Écrans et critères d’acceptation

Les écrans de la v1 sont conservés (accueil, résultats, détail, inscription/connexion, profil, créer/modifier annonce, mes annonces, signalement, modération, administration). Ajout : sélecteur de commune sur l’accueil et dans les formulaires. Interfaces détaillées à produire en Phase 3 (maquettes) sur la base de la Charte v2.

| ID | Critère vérifiable | v2 |
| --- | --- | --- |
| CA-01 à CA-10 | Identiques à la v1 (recherche publique, autorisations, validation, modération, 360 px, erreurs) | Inchangé |
| CA-11 | Le filtre par commune ne retourne que les annonces de cette commune. | Nouveau |
| CA-12 | Chaque annonce affiche sa nature (bénévole/rémunérée) par un libellé, pas par la seule couleur. | Nouveau |
| CA-13 | Un visiteur non connecté ne voit aucune coordonnée ; un utilisateur connecté ne voit que les canaux autorisés par l’auteur. | Nouveau |
| CA-14 | L’administrateur peut ajouter/désactiver une catégorie ; une catégorie désactivée n’est plus proposée mais les annonces existantes restent consultables. | Nouveau |
| CA-15 | Une demande peut être clôturée avec une issue (satisfaite, non satisfaite, abandonnée). | Nouveau |

# 10. Plan de test, livrables, risques

Plan de test (v1 §15) et livrables (v1 §16) conservés. Ajouts : tests sur les filtres par commune et sur la visibilité des contacts ; jeu de données de démonstration réaliste (annonces fictives clairement marquées comme telles, sans faux témoignages ni statistiques) ; vérification des contrastes avec la palette v2.

| Risque | Mesure |
| --- | --- |
| Annonces frauduleuses ou dangereuses | Signalement, modération, règles claires, mesures graduées, traçabilité |
| Mise en relation entre inconnus | Contacts non publics, blocage, mention déclaré/vérifié, conseils de prudence |
| Mineurs et personnes vulnérables | RM-12 et RM-13 ; services sensibles hors MVP |
| Réseau mobile instable | Pages légères, conservation des saisies |
| Périmètre trop large | Gel du MVP ; matrice de traçabilité §3.5 |
| Rôle de la plateforme mal compris | Mentions claires : mise en relation, sans garantie d’exécution (RM-10) |
| Données personnelles | Minimisation, contrôle d’accès, conservation à définir |
| Dépendance à une seule personne | Documentation continue (README.md), dépôt partagé |

# 11. Registre des décisions

| ID | Décision | Statut | Recommandation / remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Ville pilote | Validé : Abidjan | — |
| D-02 | Identité visuelle | Proposé | Logo reçu comme modèle de départ ; palette v2 proposée (voir Charte v2). À valider. |
| D-03 | Référentiel de zones | Proposé | Commune obligatoire + quartier libre ; liste à confirmer par la MOA. |
| D-04 | Méthode d’inscription | Ouvert | Téléphone avec code de vérification, ou e-mail. Le téléphone est probablement plus naturel pour un usage mobile, mais le coût et la fiabilité de l’envoi de SMS ne sont pas vérifiés : à chiffrer avant décision. Le modèle de données accepte les deux. |
| D-05 | Canal de contact | Ouvert | Recommandation : l’auteur choisit les canaux visibles (téléphone, lien de messagerie externe), visibles aux seuls connectés, avec interaction tracée. Plus simple et moins coûteux qu’une messagerie interne, qui reste une évolution possible. |
| D-06 | Modération | Ouvert | Recommandation pilote : publication immédiate + modération a posteriori sur signalement. Seuil de masquage automatique éventuel à définir, non fixé ici. |
| D-07 | Catégories initiales | Ouvert | Proposition de départ (à valider) : Réparations et dépannage ; Maison et domestique ; Couture, beauté et coiffure ; Éducation et cours ; Informatique et numérique ; Transport léger et déménagement ; Petites missions et coups de main ; Autres. |
| D-08 | Langues | Ouvert | Français au lancement. |
| D-09 | Hébergement, budget, nom de domaine | Ouvert | À traiter avec la stack (Phase 4). Aucun chiffre inventé. |
| D-10 | Conservation des données, droits, conformité locale | Ouvert | À valider par la MOA et un avis juridique ; non traité ici. |
| D-11 | Âge minimum d’inscription | Ouvert | À décider avec la MOA (lié à RM-12). |
| D-12 | Modèle économique | Ouvert | Gratuit au pilote proposé ; rien d’autre n’est défini. |
| D-13 | Stack technique | Proposé | Voir document Stack technique (Phase 4). |

# 12. Validation et gestion des changements

Version de travail, non contractuelle. La MOA valide objectifs, périmètre, règles métier, décisions du §11 et critères d’acceptation. Tout changement après validation est décrit, évalué (coût, délai, risque) puis accepté, et consigné dans le journal de README.md. Lorsqu’une modification touche une règle ou un diagramme, la section et le diagramme concernés sont cités.

# Annexe A — Diagrammes UML (PlantUML)

## A.1 Cas d’utilisation

@startuml

left to right direction

actor Visiteur

actor Utilisateur

actor Moderateur as "Modérateur"

actor Administrateur

rectangle "Soutrali" {

usecase "Consulter les annonces" as UC1

usecase "Rechercher / filtrer\n(commune, catégorie, type, nature)" as UC2

usecase "Créer un compte / se connecter" as UC3

usecase "Gérer son profil et ses contacts" as UC4

usecase "Publier une annonce" as UC5

usecase "Modifier / clôturer une annonce" as UC6

usecase "Contacter un auteur" as UC7

usecase "Signaler un contenu" as UC8

usecase "Traiter les signalements" as UC9

usecase "Masquer / restaurer une annonce" as UC10

usecase "Gérer rôles, catégories, communes" as UC11

usecase "Marquer « besoin satisfait »" as UC12

}

Visiteur --> UC1

Visiteur --> UC2

Visiteur --> UC3

Utilisateur --> UC1

Utilisateur --> UC2

Utilisateur --> UC4

Utilisateur --> UC5

Utilisateur --> UC6

Utilisateur --> UC7

Utilisateur --> UC8

Utilisateur --> UC12

Moderateur --> UC9

Moderateur --> UC10

Administrateur --> UC11

Administrateur --> UC9

UC12 .> UC6 : <<extend>>

@enduml

## A.2 Classes (v2)

@startuml

enum TypeAnnonce { DEMANDE  OFFRE }

enum NatureAnnonce { BENEVOLE  REMUNEREE }

enum RoleUtilisateur { UTILISATEUR  MODERATEUR  ADMINISTRATEUR }

class Utilisateur {

+id: UUID

+nomAffichage: String

+identifiant: String   // e-mail ou téléphone (D-04)

+motDePasseHash: String

+role: RoleUtilisateur

+commune: Commune

+presentation: String

+visibiliteContact: String

+statut: StatutCompte

+dateCreation: DateTime

}

class Annonce {

+id: UUID

+titre: String

+description: Text

+type: TypeAnnonce

+nature: NatureAnnonce

+quartier: String [0..1]

+disponibilite: String

+budgetIndicatif: Decimal [0..1]

+statut: StatutAnnonce

+issueCloture: IssueCloture [0..1]

+dateCreation: DateTime

+dateMiseAJour: DateTime

}

class Commune { +id: UUID  +nom: String  +active: Boolean }

class Categorie { +id: UUID  +nom: String  +description: String  +active: Boolean }

class Interaction { +id: UUID  +messageInitial: Text  +statut: StatutInteraction  +dateCreation: DateTime }

class Signalement { +id: UUID  +motif: String  +details: Text  +statut: StatutSignalement  +dateCreation: DateTime }

class ActionModeration { +id: UUID  +decision: String  +justification: Text  +dateAction: DateTime }

Utilisateur "1" -- "0..*" Annonce : publie

Categorie "1" -- "0..*" Annonce : classe

Commune "1" -- "0..*" Annonce : situe

Commune "1" -- "0..*" Utilisateur : réside

Utilisateur "1" -- "0..*" Interaction : initie

Interaction "0..*" --> "1" Annonce : concerne

Utilisateur "1" -- "0..*" Signalement : émet

Signalement "0..*" --> "1" Annonce : cible

Utilisateur "1" -- "0..*" ActionModeration : effectue

ActionModeration "0..*" --> "0..1" Signalement : traite

@enduml

## A.3 Séquence : publication d’une annonce (inchangée, champs nature et commune ajoutés)

@startuml

actor Utilisateur

boundary "Interface web" as UI

control "Service Annonce" as SA

database "Base de données" as DB

Utilisateur -> UI : Remplit le formulaire (type, nature, commune, catégorie…)

UI -> UI : Vérifie les champs côté client

UI -> SA : soumettreAnnonce(données, session)

SA -> SA : Vérifier session, rôle et règles (RM-01, RM-12, RM-13, RM-15)

alt données valides

SA -> DB : Enregistrer annonce

DB --> SA : annonce créée + identifiant

SA --> UI : succès + statut

UI --> Utilisateur : Confirmation

else données invalides

SA --> UI : erreurs de validation

UI --> Utilisateur : Champs à corriger (saisies conservées)

end

@enduml

## A.4 Activité : traitement d’une annonce (inchangé)

@startuml

start

:Utilisateur choisit « Publier »;

:Saisir les informations;

if (Champs valides ?) then (Oui)

:Vérifier session et règles;

if (Contenu conforme ?) then (Oui)

:Enregistrer l'annonce;

if (Modération préalable activée ?) then (Oui)

:Mettre en file de modération;

if (Annonce approuvée ?) then (Oui)

:Publier l'annonce;

else (Non)

:Refuser ou demander une correction;

endif

else (Non)

:Publier l'annonce;

endif

else (Non)

:Afficher les règles et erreurs;

endif

else (Non)

:Indiquer les champs manquants;

endif

stop

@enduml

## A.5 États : annonce (inchangé)

@startuml

[*] --> BROUILLON

BROUILLON --> EN_REVUE : soumettre (si modération préalable)

BROUILLON --> PUBLIEE : publier (si publication immédiate)

EN_REVUE --> PUBLIEE : approuver

EN_REVUE --> REFUSEE : refuser

REFUSEE --> BROUILLON : corriger

PUBLIEE --> MASQUEE : modération

MASQUEE --> PUBLIEE : restaurer

PUBLIEE --> CLOTUREE : auteur clôture

MASQUEE --> CLOTUREE : clôture autorisée

CLOTUREE --> [*]

@enduml