L’entraide à porter de main PHASE 4 · DOCUMENTATION TECHNIQUE Stack technique

Choix de pile, architecture et exploitation VERSION 0.1 — 19 octobre 2026 STATUT Proposition à valider DÉPEND DE CDC v2, Charte v2, décisions D-04, D-05, D-09

Proposition conditionnelle, à confirmer après les réponses sur l’équipe et le budget v0.1

Statut. Version 0.1, proposition à valider (Phase 4). L’équipe, les compétences disponibles, le budget et l’hébergement ne sont pas encore connus : la recommandation est donc conditionnelle et sera confirmée ou remplacée après vos réponses (§9). Aucun prix, aucune version précise ni aucune performance n’est affirmé ici ; ces éléments seront vérifiés à la date de démarrage.

# 1. Objectif et contraintes

Choisir une pile technique simple, maintenable et peu coûteuse pour un MVP web responsive mobile-first à Abidjan, qui supporte la méthode de travail collaborative (IA + développeurs + chefs de projet) et reste évolutive vers une PWA.

| Contrainte | Origine | Conséquence technique |
| --- | --- | --- |
| MVP simple, sans paiement, GPS, application native | CDC §3.2 | Application web unique, pas de microservices |
| Pages légères, réseau variable, Android courants | CDC NF-01, NF-11 | Rendu serveur de préférence, JavaScript limité, images optimisées |
| Back-office de modération et de référentiels | CDC F-08, F-13 | Interface d’administration à faible coût de développement |
| Rôles et droits côté serveur | CDC RM-16 | Authentification et autorisations éprouvées, pas de solution maison |
| Protection des données, minimisation | CDC NF-05 | Contrôle d’accès, sauvegardes, choix de région d’hébergement à arbitrer |
| Reprise par une relève, travail à plusieurs | NF-13 | Code lisible, tests, CI, documentation, conventions |
| Identité visuelle | Charte v2 | Tokens CSS centralisés, polices hébergées localement |

# 2. Critères de comparaison

Ceux de la contextualisation : simplicité, coût, maintenance, sécurité, compétences nécessaires, adéquation au contexte. Ajout : vitesse de livraison du MVP et qualité de l’assistance IA sur la pile (disponibilité de nombreux exemples, conventions claires).

# 3. Options comparées

Évaluation qualitative et indicative, fondée sur les caractéristiques générales de ces technologies, non sur des mesures. Elle dépend fortement des compétences de l’équipe.

| Critère | A. Django + PostgreSQL (rendu serveur) | B. Laravel + MySQL/PostgreSQL (rendu serveur) | C. Next.js + service géré (base, authentification) |
| --- | --- | --- | --- |
| Back-office admin / modération | Fourni nativement (admin Django), très rapide à configurer | Via un module d’administration à ajouter (écosystème riche) | À construire ou à brancher |
| Authentification, rôles | Intégrés | Intégrés (kits d’authentification) | Fournis par le service géré, couplage au fournisseur |
| Pages légères sur mobile | Très bon : HTML rendu serveur, JavaScript minimal possible | Très bon : idem | Bon si bien maîtrisé ; tendance à plus de JavaScript |
| Simplicité de déploiement | Un service d’application + une base | Un service d’application + une base ; hébergement mutualisé possible | Simple en apparence, mais dépend de plateformes tierces |
| Coût et dépendance | Logiciels libres ; hébergement à choisir | Logiciels libres ; hébergement à choisir | Coûts récurrents à surveiller ; dépendance au fournisseur |
| Compétences à prévoir | Python | PHP | TypeScript / React |
| Évolution vers PWA / API | Possible (API REST ajoutable, manifeste PWA) | Possible | Naturelle |
| Risque principal | Compétence Python à confirmer | Compétence PHP à confirmer | Coût et verrouillage fournisseur ; SMS / contact à intégrer |

# 4. Recommandation (conditionnelle)

Option A : Django + PostgreSQL, interface rendue côté serveur avec un peu de JavaScript progressif. Raisons : le back-office de modération et de gestion des catégories et communes est largement fourni, l’authentification et les rôles sont intégrés, et le rendu serveur répond directement à l’exigence de pages légères sur réseau variable. Le périmètre du MVP (annonces, recherche, signalement, modération) correspond bien à ce modèle.

Condition : l’équipe sait ou peut rapidement travailler en Python. Si elle maîtrise surtout PHP, l’option B est équivalente en logique et devient préférable. L’option C n’est pas recommandée pour le pilote à cause du coût récurrent potentiel et du couplage fournisseur, sauf compétence forte de l’équipe sur ce socle.

## 4.1 Composants proposés

| Couche | Choix proposé | Statut |
| --- | --- | --- |
| Langage / framework | Python + Django (version LTS en vigueur au démarrage, à vérifier) | Proposé |
| Base de données | PostgreSQL | Proposé |
| Interface | Gabarits serveur, CSS basé sur soutrali-tokens.css, JavaScript léger ; pas de framework front lourd | Proposé |
| Recherche | Recherche texte native de la base pour le MVP ; moteur dédié seulement si le besoin est démontré | Proposé |
| Authentification | Module intégré ; identifiant e-mail ou téléphone selon D-04 ; limitation des tentatives | Proposé |
| Vérification par SMS | Fournisseur à choisir seulement si D-04 retient le téléphone ; coût et couverture opérateurs en Côte d’Ivoire à vérifier | Ouvert |
| Fichiers / images | Stockage objet ou disque ; redimensionnement à l’envoi ; images facultatives dans le MVP | Ouvert |
| Tests | Tests automatisés sur les règles métier critiques (RM-01, RM-02, RM-05, RM-12, RM-15, RM-16) | Proposé |
| Intégration continue | Exécution des tests et des contrôles à chaque proposition de modification | Proposé |
| Sauvegardes | Sauvegardes automatiques de la base et procédure de restauration testée (NF-03) | Proposé |
| Journalisation | Actions de modération et événements de sécurité (NF-10), sans données sensibles inutiles | Proposé |

# 5. Architecture logique

Monolithe modulaire : une application web, une base. Modules alignés sur le modèle UML : comptes, annonces, référentiels (catégories, communes), contacts/interactions, signalements et modération.

@startuml

actor Visiteur

actor Utilisateur

actor "Modérateur / Admin" as Mod

node "Navigateur mobile ou ordinateur" as Nav

node "Serveur d'application (monolithe)" {

component "Comptes et droits" as A

component "Annonces et recherche" as B

component "Référentiels" as C

component "Contacts" as D

component "Signalements et modération" as E

}

database "PostgreSQL" as DB

Visiteur --> Nav

Utilisateur --> Nav

Mod --> Nav

Nav --> A : HTTPS

Nav --> B

Nav --> D

Nav --> E

A --> DB

B --> DB

C --> DB

D --> DB

E --> DB

@enduml

# 6. Sécurité et qualité (exigences à traduire en tâches)

- HTTPS en production ; mots de passe hachés avec une méthode reconnue ; limitation des tentatives de connexion.

- Contrôle d’accès vérifié côté serveur pour chaque action (propriétaire, modérateur, administrateur).

- Validation et échappement des entrées ; protections contre XSS et CSRF fournies par le framework, à ne pas désactiver.

- Coordonnées jamais exposées aux visiteurs non connectés (RM-05) ; tests dédiés.

- Secrets hors du dépôt ; variables d’environnement centralisées.

- Revue de sécurité avant le pilote ; aucune affirmation de conformité juridique tant qu’elle n’est pas validée (D-10).

# 7. Hébergement

Ouvert (D-09). Trois familles d’options à comparer une fois le budget connu : plateforme d’application gérée, serveur privé virtuel administré par l’équipe, hébergeur local. Critères : coût mensuel, latence depuis Abidjan, région des données, sauvegardes, compétences d’exploitation, procédure de retour arrière. Les prix ne sont pas donnés ici : ils seront relevés auprès des fournisseurs à la date de décision.

# 8. Environnement collaboratif (aperçu pour la Phase 5)

| Besoin | Piste | À décider |
| --- | --- | --- |
| Gestion du code | Dépôt Git hébergé (GitHub ou GitLab) avec branches et revues | Plateforme unique pour le code, la CI et le suivi, ou outils séparés |
| Backlog et suivi | Tableau de projet du dépôt (GitHub Projects ou tableaux GitLab) | Outil de suivi principal |
| Documentation vivante | Notion ou dépôt de documents Markdown | Source de vérité unique ; recommandation : documents de référence versionnés dans le dépôt, Notion pour la coordination |
| Travail avec l’IA | Projet Claude contenant le contexte, la charte, le CDC et la stack ; README.md mis à jour à chaque séance | Règles de relecture humaine avant fusion |

Cette section sera développée en Phase 5 avec une comparaison complète.

# 9. Questions ouvertes pour trancher

- Quelles compétences techniques l’équipe possède-t-elle (Python, PHP, JavaScript) et combien de développeurs ?

- Quel budget mensuel d’exploitation est envisageable, et quelle préférence d’hébergement (local, étranger) ?

- Inscription par téléphone ou e-mail (D-04) ? Les SMS sont-ils budgétisés ?

- Images dans les annonces dès le MVP, ou texte seul au départ ?

- Existe-t-il des contraintes imposées par la MOA sur la technologie ou l’hébergement ?