L’entraide à porter de main PHASE 4 · DOCUMENTATION TECHNIQUE Stack technique

Version 3 : décisions validées, vérifications et plan VERSION 3.1 — 20 octobre 2026 (remplace la v0.1) STATUT Validé par le porteur ; MOA à venir PROLONGE README_TECHNIQUE.md (référence détaillée) DÉPEND DE README.md, CDC v2, Charte v2

Flutter · Laravel · MySQL : local d’abord, hébergement ensuite v3.1

Statut. Version 3.1, validée par le porteur du projet le 20 octobre 2026 (la validation par la MOA reste à venir). Elle prolonge README_TECHNIQUE.md (référence détaillée, conservée) sans le remplacer : ce document tranche, vérifie et complète. Validé = décidé par le porteur ; Proposé = recommandation ; Ouvert = à arbitrer. Les versions ont été relevées le 20 octobre 2026 sur des sources publiques (annexe B) et doivent être revérifiées et figées le jour du démarrage. Rien n’a encore été installé, codé ni testé.

# 1. Objet et décisions techniques

Mettre en place la pile technique de Soutrali : un site qui fonctionne à 100 % en local (XAMPP, MySQL via phpMyAdmin), puis un passage à l’hébergement en ligne ; une interface Flutter partagée, livrée d’abord en site web, puis réutilisée pour Android ; un backend et une base indépendants des interfaces.

| ID | Décision | Statut | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Interface en Flutter/Dart, même code source pour le web puis Android ; web livré en premier | Validé | Porteur du projet |
| T-02 | Base MySQL ; en local via XAMPP, administrée avec phpMyAdmin | Validé | XAMPP fournit en pratique MariaDB, voir P-02 |
| T-03 | Fonctionnement 100 % local validé d’abord, hébergement en ligne ensuite | Validé | Porteur du projet |
| T-04 | Backend Laravel en monolithe modulaire, API REST versionnée /api/v1 | Validé | Déjà recommandé dans README_TECHNIQUE ; cohérent avec XAMPP (PHP) et MySQL |
| T-05 | Back-office de modération et de référentiels avec Filament, sur /admin | Validé | Évite de développer un second front |
| T-06 | Authentification Laravel Sanctum : session web sécurisée, jeton révocable pour Android | Validé | Voir P-05 |
| T-07 | Version cible Laravel 13 avec PHP 8.3 ou plus, PHP en ligne de commande installé séparément de XAMPP | Validé | Voir P-01 |
| T-08 | Versions figées à l’ouverture du dépôt (composer.lock, pubspec.lock) | Validé | Dernier correctif de la ligne retenue |
| T-09 | Build web Flutter : mesure obligatoire de poids et de rapidité avant d’engager les écrans (étape « tir d’essai ») | Validé | Voir P-03 |
| T-10 | Gestion d’état Flutter : une seule approche, Riverpod | Validé | Choix du porteur : Riverpod |
| T-11 | Tests backend : Pest, un seul framework de test | Validé | Pest retenu |
| T-12 | Intégration continue sur le dépôt GitHub (tests, analyse, build) | Validé | Dépôt déjà sur GitHub |
| T-13 | Page de partage légère, après le MVP, pour les liens d’annonces (aperçu WhatsApp, indexation) | Validé | Voir P-04 |
| T-14 | Tables ajoutées au MVP : canaux de contact de l’utilisateur ; blocage entre utilisateurs | Validé | Voir P-06 |

# 2. Contraintes reprises du cahier des charges

| Contrainte | Source | Conséquence technique |
| --- | --- | --- |
| Utilisable dès 360 px, réseau variable, Android courants | NF-01, NF-07, NF-11 | Mesurer le poids du build web ; états de chargement et d’erreur ; conservation des saisies |
| Règles côté serveur, jamais seulement dans l’interface | RM-01, RM-02, RM-16, NF-04 | Autorisations Laravel (policies) sur chaque action |
| Coordonnées invisibles pour les visiteurs | RM-05, CA-13 | Champs de contact calculés côté serveur selon session et consentement |
| Modération traçable | RM-07, NF-10 | Table d’actions append-only, auteur et date |
| Accessibilité WCAG 2.2 AA, 44 px tactiles | NF-06, charte | Sémantique Flutter, texte agrandi à 200 %, contrastes de la charte v2 |
| Reprise par une autre équipe | NF-13 | README, documentation d’installation, versions figées, tests |

# 3. Architecture retenue

Reprise de README_TECHNIQUE §2 et §4 : un monolithe Laravel, une base, deux clients Flutter (web puis Android) qui parlent à la même API. Flutter ne se connecte jamais directement à la base et ne décide jamais seul des permissions.

flowchart TB

WEB[Flutter Web] -->|HTTPS, session sécurisée| API[Laravel : API /api/v1]

AND[Flutter Android] -->|HTTPS, jeton révocable| API

ADM[Filament : /admin] --> API

API --> DB[(MySQL)]

PMA[phpMyAdmin : local seulement] -.-> DB

Organisation de l’origine en production (une seule origine pour simplifier cookies et CORS) : / application Flutter Web ; /api/v1/... API ; /sanctum/... routes techniques ; /admin Filament. Les routes inconnues de Flutter retombent sur son fichier d’entrée sans intercepter l’API ni Filament (à vérifier chez l’hébergeur).

# 4. Versions de référence vérifiées

Relevé du 20 octobre 2026. À revérifier au démarrage ; ne jamais utiliser une version flottante.

| Composant | Constat | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| Flutter | Dernière stable annoncée : 3.47.1 (19 août 2026, Dart 3.13.1) ; un billet de septembre cite un correctif 3.47.4. La 3.50 est ciblée pour novembre 2026. | Prendre le dernier correctif de la 3.47 et le figer ; ne pas migrer en cours de MVP |
| Flutter web | Le moteur HTML a été retiré depuis Flutter 3.29. Deux moteurs : CanvasKit (build par défaut, environ 1,1 à 1,5 Mo de téléchargement supplémentaire selon la documentation) et skwasm (build --wasm, plus rapide au démarrage selon la documentation). | Impact direct sur le réseau variable, voir P-03 |
| Laravel | Laravel 13 publié le 17 mars 2026, exige PHP 8.3 à 8.5, correctifs jusqu’au T3 2027, sécurité jusqu’en mars 2028. Laravel 12 : PHP 8.2 à 8.5, correctifs de bugs terminés le 13 août 2026, sécurité jusqu’au 24 février 2027. | Choisir Laravel 13 pour une durée de vie utile plus longue |
| Filament | Branche 5.x active ; des extensions annoncent la compatibilité avec Laravel 13. La page de prérequis officielle de Filament n’a pas été consultée. | À confirmer dans la documentation officielle de Filament avant de verrouiller |
| XAMPP | La page de téléchargement officielle consultée (copie datée) propose PHP 8.0, 8.1 et 8.2 sous Windows avec MariaDB 10.4.32 et phpMyAdmin 5.2.1. Je n’ai pas pu confirmer qu’elle est à jour. | Risque : PHP fourni par XAMPP possiblement inférieur à 8.3, voir P-01 |
| Base de données | Version minimale exigée par Laravel 13 non vérifiée. | À lire dans la documentation « Database » de Laravel 13 |

# 5. Points d’attention découverts

Ils n’invalident aucune décision validée ; ils demandent un arbitrage ou une vérification.

### P-01 — Le PHP de XAMPP peut être trop ancien pour Laravel 13

Constat. Laravel 13 exige PHP 8.3 ou plus. Les installateurs XAMPP consultés proposent PHP 8.2 au plus. README_TECHNIQUE demande déjà de vérifier le PHP chargé par Apache et celui de la ligne de commande.

Proposition. Utiliser XAMPP uniquement pour MariaDB/MySQL et phpMyAdmin, et installer séparément un PHP 8.3 ou plus pour Composer et php artisan serve. Alternative : Laravel 12 avec le PHP de XAMPP, mais sa sécurité ne court que jusqu’en février 2027, ce qui est court pour un projet qui démarre. Validé : Laravel 13 avec un PHP 8.3 ou plus séparé de XAMPP ; la version de PHP fournie par XAMPP reste à vérifier en T0.

### P-02 — XAMPP livre MariaDB, pas MySQL

Constat. Le choix « MySQL via XAMPP » est en pratique MariaDB en local, alors que l’hébergement proposera souvent MySQL. Les deux se comportent presque pareil, mais pas toujours.

Proposition. Écrire des migrations portables (pas de fonctions propres à un moteur), tester l’intégration continue contre MySQL, et noter le moteur et la version réels dans le guide d’installation. Si la parité stricte est exigée, installer un serveur MySQL et le brancher à phpMyAdmin.

### P-03 — Flutter web et réseau variable

Constat. Le build web embarque un moteur de rendu de plus d’un mégaoctet, alors que le cahier des charges demande des pages légères sur réseau variable (NF-02, NF-11). La mesure LCP prévue en NF-02 est pensée pour des pages HTML : sur une interface dessinée par Flutter, son interprétation est à vérifier.

Proposition. Insérer un tir d’essai avant les écrans : un écran réel branché à l’API, build web mesuré (poids compressé, temps jusqu’au premier écran utile) sur un Android courant en réseau limité. Les seuils sont à fixer avec la MOA, aucun chiffre n’est supposé ici. Pistes si le résultat est insuffisant : build --wasm, chargement différé, assets réduits, page d’accueil allégée. Critère de bascule à définir : si la mesure échoue durablement, rouvrir la décision T-01 pour le web seul (Flutter conservé pour Android).

### P-04 — Partage de liens et indexation

Constat. Les annonces publiques doivent être consultables sans compte (CA-01) et les habitudes décrites passent par des groupes de messagerie. Une interface Flutter ne produit pas d’aperçu propre par annonce ni d’indexation fiable.

Proposition. Option à étudier, hors MVP strict : une route Laravel très légère /a/{id} renvoyant un HTML minimal (titre, commune, nature) avec les balises d’aperçu, puis redirigeant vers l’application. Décision T-13 : validée pour après le MVP.

### P-05 — Session web Sanctum et Flutter web

Constat. Flutter web avec Sanctum en mode session exige des cookies, la protection CSRF, des origines autorisées avec échange d’identifiants, et un client HTTP configuré pour envoyer les cookies depuis le navigateur. README_TECHNIQUE signale déjà de ne pas valider les cookies sur un test isolé avec des ports différents.

Proposition. Dans le tir d’essai, valider de bout en bout : connexion, requête mutante avec CSRF, déconnexion, en développement (deux ports) et sur build servi par la même origine. Je n’ai pas testé ce point.

### P-06 — Lacunes du schéma par rapport au cahier des charges v2

Constat. Les tables de README_TECHNIQUE couvrent utilisateurs, catégories, communes, annonces, interactions, signalements et actions de modération. Le CDC v2 demande en plus que chaque utilisateur choisisse quels canaux de contact sont visibles (F-02, RM-05) et prévoit le blocage (UC-03).

Proposition. Ajouter une table de canaux de contact (type, valeur, visible aux connectés) et, si le blocage est retenu au MVP, une table de blocages. Décision T-14 : validée, les deux tables sont prévues au MVP.

### P-07 — Inscription non décidée (D-04)

Constat. Téléphone avec code ou e-mail : le choix est ouvert, et un fournisseur de SMS ajouterait un coût.

Proposition. Concevoir la vérification derrière une interface unique à deux implémentations (e-mail, SMS) ; n’activer SMS qu’après décision et chiffrage. En local, envoyer les messages dans le journal de l’application, sans service de courrier.

### P-08 — Polices et chargement

Constat. La charte demande des polices hébergées localement.

Proposition. Embarquer Manrope et Source Sans 3 comme ressources de l’application (licence à vérifier), sans chargement depuis Internet.

# 6. Technologies proposées pour réaliser le projet

Principe de README_TECHNIQUE conservé : pas de composant sans besoin démontré (ni Redis, ni microservices, ni moteur de recherche séparé au départ).

| Domaine | Outil | Statut | Raison |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | PHP 8.3+, Laravel 13, Composer | Validé | Monolithe simple, validation, politiques d’accès, migrations, tests intégrés |
| Administration | Filament 5.x | Validé | Modération, catégories, communes, rôles sans second front |
| Authentification | Laravel Sanctum | Validé | Session web et jetons Android |
| Base de données | MySQL (MariaDB en local via XAMPP), phpMyAdmin local | Validé | Voir P-02 |
| Interface | Flutter stable figé, Dart | Validé | Web puis Android, même code |
| Navigation Flutter | go_router | Validé | Routes, liens directs, redirection selon connexion |
| Appels API | dio, avec envoi des cookies activé sur le web | Validé | Erreurs centralisées, délais d’attente |
| État Flutter | flutter_riverpod | Validé | Une seule approche, bien documentée |
| Session mobile | flutter_secure_storage | Validé | Jeton Android dans le stockage protégé |
| Liens externes | url_launcher | Validé | Appel téléphonique, lien de messagerie (D-05) |
| Langue et formats | flutter_localizations, intl | Validé | Français, dates, montants en FCFA |
| Configuration par environnement | Variables de compilation Flutter (--dart-define), fichier .env Laravel | Validé | Pas de secret dans le client |
| Qualité PHP | Laravel Pint, Larastan, Pest ou PHPUnit | Validé | Style, analyse statique, tests |
| Qualité Flutter | flutter analyze, flutter_test, tests d’intégration ciblés | Validé | Parcours critiques |
| Documentation API | Génération d’un fichier OpenAPI (par exemple avec Scramble) ou collection Bruno | Validé | Contrat lisible pour une relève |
| Intégration continue | GitHub Actions | Validé | Tests, analyse, build web à chaque modification |
| Mises à jour de sécurité | Alertes de dépendances du dépôt | Validé | Traiter avant la production |
| Maquettes | Figma | Validé | Si validé par l’équipe |
| Sauvegardes | Selon l’hébergeur ; outil Laravel dédié en option | Validé | Dépend du choix d’hébergement |

# 7. Traçabilité : fonctionnalités → composants

| Fonction | Écrans Flutter | API (indicatif) | Tables | Règles serveur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 Compte | Inscription, connexion | register, login, logout, me, récupération d’accès | users, sessions ou jetons | RM-01, RM-16, limitation de débit |
| F-02 Profil | Profil | GET/PATCH me, canaux de contact | users, canaux de contact (nouvelle) | RM-05, RM-12 |
| F-03 Publier | Créer / modifier | POST/PATCH listings | listings | RM-03, 04, 09, 12, 13, 15 |
| F-04 Explorer | Accueil, résultats, détail | GET listings (filtres), GET listings/{id} | listings, categories, communes | RM-05, RM-06 ; pagination imposée par le serveur |
| F-05 Gérer | Mes annonces | GET me/listings, PATCH, POST close (issue) | listings | RM-02, RM-06 |
| F-06 Contacter | Détail | POST listings/{id}/interactions | interactions | RM-05, CA-13 |
| F-07 Signaler | Signalement | POST listings/{id}/reports | reports | RM-08 |
| F-08 Modérer | Filament | Filament | reports, moderation_actions, users | RM-07, RM-08, RM-16 |
| F-13 Référentiels | Filament | GET categories, communes | categories, communes | CA-14 |
| F-09 Notifications | — | — | Optionnel | Hors premier incrément (à confirmer) |

# 8. Traduction de la charte graphique dans Flutter

| Élément de la charte v2 | Mise en œuvre Flutter |
| --- | --- |
| Couleurs de marque #FE7402, #037C30, #0B5A2A | Palette centralisée dans un seul fichier de thème ; aucune couleur écrite dans les écrans |
| Texte sur orange : sombre #1F2A24 (jamais blanc) | Style de bouton principal orange avec texte sombre ; test de contraste dans les tests de widgets |
| Orange texte #B24A00, vert pour les titres et liens | Rôles de couleur nommés du thème |
| Polices Manrope (titres) et Source Sans 3 (texte), repli Arial | Ressources embarquées, échelle typographique de la charte dans le thème |
| Grille 4 px, rayons 8 à 16 px, zone tactile 44 px | Constantes d’espacement et de rayon ; tailles minimales sur les boutons et champs |
| Statut jamais indiqué par la couleur seule | Composants « nature » et « statut » avec libellé obligatoire |
| Icônes de l’application | Générées depuis le dossier brand/icons ; manifeste web avec icônes 192 et 512 (et variante maskable) |

# 9. Environnement local (procédure révisée)

- Installer Git, un éditeur, Flutter (version figée) et Composer.

- Installer XAMPP et démarrer uniquement MySQL/MariaDB (Apache facultatif). Noter le moteur et la version réels dans docs/INSTALLATION.md.

- Installer séparément PHP 8.3 ou plus pour la ligne de commande ; vérifier php -v et les extensions exigées par Laravel 13.

- Dans phpMyAdmin, créer une base dédiée et un utilisateur limité à cette base ; ne pas utiliser root dans l’application.

- Créer le projet Laravel dans backend/ ; copier le modèle d’environnement en .env, jamais versionné ; générer la clé.

- Exécuter les migrations et les graines de référence : les 13 communes d’Abidjan (liste à confirmer, D-03) et les 8 catégories proposées (D-07), sans donnée personnelle réelle.

- Créer le projet Flutter dans app/ ; lancer Laravel avec php artisan serve et Flutter web en mode développement sur un port fixe déclaré dans la configuration d’origines autorisées.

- Réaliser le tir d’essai (P-03, P-05) puis construire le web et le servir depuis l’origine de Laravel pour valider la session.

- Créer des comptes de test pour chaque rôle (utilisateur, modérateur, administrateur) avec des données fictives.

Le détail des commandes sera rédigé dans INSTALLATION.md une fois les versions figées. Aucun secret, mot de passe réel ou donnée personnelle dans les documents, tickets ou captures.

# 10. Plan technique révisé

| Étape | Contenu | Condition de passage |
| --- | --- | --- |
| T0 Vérifications | Trancher D-04 ; vérifier PHP de XAMPP et les versions ; les figer | Versions et décision D-04 consignées dans le README |
| T1 Socle | Dépôt, versions figées, Laravel + base locale, migrations, graines, CI, squelette Flutter avec thème | Installation reproductible sur une machine propre |
| T1b Tir d’essai | Un écran réel branché à l’API ; session web ; mesure du build web | Seuils validés avec la MOA ; sinon rouvrir T-01 pour le web |
| T2 Comptes et admin | Authentification, profils, rôles, Filament, catégories, communes | Permissions validées par rôle |
| T3 Annonces | Création, recherche filtrée, détail, modification, clôture avec issue | CA-03 à CA-06, CA-11, CA-12, CA-15 |
| T4 Confiance et contact | Canaux de contact, interactions, signalements, modération traçable | CA-07, CA-08, CA-13 |
| T5 Flutter web | Écrans MVP responsives, états réseau, intégration réelle | Recette CA-01 à CA-15 en local |
| T6 Préproduction | Hébergement choisi, HTTPS, secrets, sauvegardes et restauration testées | Validation opérationnelle et sécurité de base |
| T7 Pilote web | Mise en ligne limitée à Abidjan, suivi des incidents | Décision du porteur après observation |
| T8 Android | Build Android, stockage sécurisé, essais appareils et réseaux | Parcours validés sur appareils réels |

Ces étapes ne fixent ni délai ni budget.

# 11. Passage à l’hébergement

Reprise de README_TECHNIQUE §13 : XAMPP n’est jamais l’environnement de production. À vérifier chez l’hébergeur : PHP 8.3 ou plus et extensions de Laravel 13 ; Composer ou procédure de build ; MySQL compatible ; racine web pointée vers public ; HTTPS ; variables d’environnement sécurisées ; accès aux journaux ; accès SSH ou équivalent pour migrations ; réécriture d’URL pour les routes Flutter ; sauvegardes et restauration testée. phpMyAdmin n’est jamais exposé publiquement. Hébergeur, domaine, région des données et coûts : ouverts (D-09), aucun prix n’est donné ici.

# 12. Décisions prises le 20 octobre 2026

Le porteur du projet a validé l’ensemble des propositions. Interprétation retenue, à corriger si elle ne convient pas :

- Laravel 13 avec un PHP 8.3 ou plus installé séparément de XAMPP (T-07).

- Tir d’essai et critère de bascule acceptés (T-09, P-03).

- Riverpod pour la gestion d’état Flutter (T-10) ; Pest pour les tests backend (T-11).

- Page de partage légère : après le MVP (T-13).

- Tables de canaux de contact et de blocage prévues au MVP (T-14), en cohérence avec le cahier des charges v2.

- Modération : Filament sur ordinateur, sans interface mobile dédiée au MVP.

- Vérification d’inscription derrière une interface unique (e-mail et SMS) ; le choix téléphone ou e-mail (D-04) reste à trancher.

# Annexe A — Corrections proposées à README_TECHNIQUE.md

| Section | Constat | Correction proposée |
| --- | --- | --- |
| §1, §3 | Versions non fixées | Inscrire Laravel 13, PHP 8.3+, Flutter 3.47.x (dernier correctif) après confirmation en T0 |
| §3, §8 | XAMPP présenté comme fournisseur du PHP | Préciser que le PHP de XAMPP peut être trop ancien ; PHP en ligne de commande séparé (P-01) |
| §6 | Schéma sans canaux de contact ni blocage | Ajouter les tables de T-14 si retenues |
| §9, §10 | Pas de mesure du build web | Ajouter l’étape « tir d’essai » (T1b) et le critère de bascule |
| §10 | Critère « CA-01 à CA-15 du README » | Cohérent avec le README actuel ; conserver |
| §7 | Laisse le choix de gestion d’état ouvert | Consigner la décision T-10 une fois prise |

Je peux appliquer ces corrections à README_TECHNIQUE.md sur votre accord ; je ne l’ai pas modifié.

# Annexe B — Sources consultées le 20 octobre 2026

- Flutter : page des versions stables de Shorebird (3.47.1, 19 août 2026) ; calendrier des versions 2026 sur docs.flutter.dev.

- Flutter web : docs.flutter.dev, page « Web renderers » ; billet « CanvasKit vs skwasm in 2026 » (retrait du moteur HTML depuis la 3.29).

- Laravel : laravel.com/docs/13.x/releases (politique de support, PHP 8.3 à 8.5).

- Filament 5.x : compatibilité Laravel 13 déduite de fiches d’extensions (filamentphp.com, packagist.org) ; à confirmer sur la documentation officielle.

- XAMPP : apachefriends.org/download.html (copie datée), non confirmée comme actuelle.